РОССТАТ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

14.01.2021                                                                                                               № НС-26-09/112-ДР

Особенности заполнения формы № С-2

Форму федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу» предоставляют юридические лица (заказчики-застройщики) всех форм собственности и организационно-правовых форм, включенные в федеральную адресную инвестиционную программу, утвержденную Минэкономразвития России, и осуществляющие строительство объектов капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), приобретение объектов недвижимого имущества, на которые выделены бюджетные ассигнования.

Информация о выделенных лимитах, фактическом финансировании и использовании капитальных вложений, а также данные о вводе мощностей и объектов капитального строительства должна соответствовать информации, размещенной на сайте Минэкономразвития России по адресу: http://faip.economy.gov.ru. В случае расхождений между данными, необходимо одновременно с отчетом предоставить информацию о причинах расхождений.

В графе 13 отражается лимит капитальных вложений на год, выделенный из федерального бюджета, включая субсидии, выделенные из федерального бюджета, в соответствии с данными,  утвержденными Минэкономразвития России.

В графах 16 и 17 отражаются инвестиции в основной капитал в размере 
фактически выполненного объема работ (независимо от момента их оплаты) на основании установленных документов (справок) о стоимости выполненных работ (затрат) за счет всех источников финансирования, включая НДС.

В графе 18 данные должны быть в пределах лимита капитальных вложений, выделенных на год (графа 13). В объем капитальных вложений, фактически профинансированный 
из федерального бюджета за отчетный период, не включается объем капитальных вложений, 
не использованный за предыдущий год.

По проектно-изыскательским работам, приобретению зданий, жилья, технологического оборудования, машин и другого оборудования, закупаемого в рамках мероприятий по перевооружению и модернизации, другим мероприятиям, предусмотренным федеральной адресной инвестиционной программой, отражаются только инвестиции по графам 13 – 20, а графы 6 - 12 и 21 – не заполняются.

Если в рамках одной стройки предусматривается и ввод мощности, и проведение проектно-изыскательских работ, а лимит государственных капитальных вложений выделен в целом на стройку, то данные отражаются и по вводу мощностей и по инвестициям по графам 6 - 21, 
а по проектно-изыскательским работам отражаются только  инвестиции по графам 13 - 20.

Расчет технической готовности объекта производится путем деления фактически использованного объема капитальных вложений с начала строительства по отчетный период включительно (гр. 16  + гр. 17) на стоимость строительства объекта (гр. 12), пересчитанных в сопоставимые цены с использованием индекса цен по элементам технологической структуры инвестиций в основной капитал. В случаях, когда техническая готовность составляет 100%, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не подписано, и в отчете нет даты ввода объекта (не заполнена графа 11), то такой объект не относится к «введенным в действие объектам».

Потылицина Наталья Прокопьевна

8(391)213-93-60 доб.3490

Отдел статистики строительства, инвестиций и ЖКХ